DÜZCE -AKÇAKOCA

DEMİR ÇELİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 400+400 KVA ŞANTİYE ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİNE AİT

SÖZLEŞME

Madde 1- Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ---------------------- (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Adresi: Ayazlı Mah. Güven Keskin Cad. 81652 Döngelli Köyü/Akçakoca/DÜZCE

c) Telefon numarası: 0380 618 90 00

ç) Faks numarası: -

d) Elektronik posta adresi: yasin.efe@akcakocaosb.org.tr

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No: -

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: -

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı: Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 400+400 kVA Şantiye Elektrik Tesisi Yapım İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Akçakoca/DÜZCE

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

3.3.1. Yeraltı ve YG Havai Şebeke

| S. No |  | Poz No |  | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 85.105.1903 |  | Muhtelif Cihaz ve Techizat Montajı İçin Gerekli, Galvanizli Demir Konstrüksiyon, PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR, İmalat montaj bedeline dahildir | kg | 168,000 |
| 2 |  | 85.105.2101 |  | Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu), SANTRİFÜJ BETONARME DİREKLER | kg | 51.280,000 |
| 3 |  | 85.105.2102 |  | Donatılı Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Emniyet Katsayısı: 2.21 Değişken Torsiyonlu), SANTRİFÜJ BETONARME DİREKLER | kg | 7.080,000 |
| 4 |  | 85.105.2201 |  | Yüksek Gerilim Taşıyıcı Traversler (T-27, T-50, T-80, T-125, T-250), BETONARME YÜKSEK GERİLİM TRAVERS VE KONSOLLAR | kg | 1.560,000 |
| 5 |  | 85.105.2202 |  | Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750), BETONARME YÜKSEK GERİLİM TRAVERS VE KONSOLLAR | kg | 1.415,000 |
| 6 |  | 85.105.2302 |  | PL-400, BETONARME TRANSFORORMATÖR PLATFORMU | Ad | 2,000 |
| 7 |  | 85.105.2402 |  | Alçak Gerilim Portatif Traversleri, BETONARME ALÇAK GERİLİM TRAVERSLERİ | kg | 366,000 |
| 8 |  | 85.203.1102 |  | Daire Kesitli Bakır Baralar (İçi Dolu), BAKIR BARALAR | kg | 22,950 |
| 9 |  | 85.209.1302 |  | SWALLOW AWG 3 (109.96 kg/km), ÇELİK- ALÜMİNYUM İLETKENLER | kg | 387,000 |
| 10 |  | 85.211.1806 |  | 36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip, PORSELEN HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ, VKS'lerde Galvaniz altlığı, civata,somun, rondela dahildir | Ad | 100,000 |
| 11 |  | 85.211.1915 |  | C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı), İZOLATÖR DEMİRLERİ | Ad | 67,000 |
| 12 |  | 85.211.1917 |  | C 35 Beton Travers için (Orta), İZOLATÖR DEMİRLERİ | Ad | 33,000 |
| 13 |  | 85.211.2201 |  | 40kN/11B, KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER | Ad | 42,000 |
| 14 |  | 85.211.2501 |  | Tek Gergi TertibatıTakımı: Swallow - Raven - Pigeon (K1), GERGi TERTiBATI (HIRDAVAT MALZEMESi) | Ad | 42,000 |
| 15 |  | 85.211.2708 |  | 36 kV 10 kA, METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | Ad | 12,000 |
| 16 |  | 85.230.1102 |  | 250 - 400 kVA Dağıtım Trafosu AG Buşing İzolasyon Kapağı, İZOLASYON KAPAKLARI | Ad | 8,000 |
| 17 |  | 85.230.1106 |  | OG Buşing İzolasyon Kapakları, İZOLASYON KAPAKLARI | Ad | 6,000 |
| 18 |  | 85.230.1202 |  | SWALLOW AWG 3 (109.96 kg/km), ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN TIRNAKLI (GEÇMELİ) KILIFLAR | m | 51,000 |
| 19 |  | 85.230.1605 |  | İzole Eldiven 36 kV için (Bir Çift), İZOLE MALZEMELER | Ad | 1,000 |
| 20 |  | 85.230.1606 |  | İzole Halı 36 kV için, İZOLE MALZEMELER | m2 | 6,000 |
| 21 |  | 85.230.1607 |  | İzole Sehpa 36 kV için, İZOLE MALZEMELER | Ad | 1,000 |
| 22 |  | 85.450.1103 |  | TİP-1B (DONANIMSIZ), TİP-1 TEK PARÇALI, HAVA veya GAZ YALITIMLI İÇERİDEN İŞLETİLEN TİP KOMPAKT MERKEZ (max.1600 kVA) | Ad | 1,000 |
| 23 |  | 85.510.1302 |  | 24/36 kV/0,1 kV, GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 1,000 |
| 24 |  | 85.510.1403 |  | 36 kV, 630 A, 16 kA, KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 2,000 |
| 25 |  | 85.510.1803 |  | 36 kV, 630 A, 16 kA, AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 1,000 |
| 26 |  | 85.530.2504 |  | 36 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ) | Ad | 2,000 |
| 27 |  | 85.530.2603 |  | 36 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ) | Ad | 1,000 |
| 28 |  | 85.530.2721 |  | 36 kV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm, DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI | Ad | 6,000 |
| 29 |  | 85.530.2722 |  | 36 kV 25-40 A L=635 mm 0=45 mm, DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI | Ad | 3,000 |
| 30 |  | 85.630.2612 |  | 400 kVA, 33 (28.5 - 34.5 kV)/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) DİREK TİPİ TRANSFORMATÖRLER (Alüminyum sargılı) | Ad | 2,000 |
| 31 |  | 85.700.1101 |  | 24 V 25 A 26 Ah, AKÜ-REDRESÖR GRUBU | Ad | 1,000 |
| 32 |  | 85.790.1101 |  | 50 mm² NYY Kablo ve Gömülmesi, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 50,000 |
| 33 |  | 85.790.1105 |  | 95 mm² Galvanizli Örgülü Çelik İletken, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 261,000 |
| 34 |  | 85.790.1203 |  | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65x65x7 Köşebent, TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI) | Ad | 41,000 |
| 35 |  | 85.800.2462 |  | 3x240ş+120 mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 60,000 |
| 36 |  | 85.830.3404 |  | 1x95ş/16 mm², 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) | m | 1.758,000 |
| 37 |  | 85.860.1404 |  | 1x95/16 mm², 19/33 (36) kV Dahili Tip Alüminyum Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) | Ad | 6,000 |
| 38 |  | 85.860.2004 |  | 1x95/16 mm², 19/33 (36) Harici Tip Alüminyum Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) | Ad | 12,000 |
| 39 |  | 85.880.1201 |  | 2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları, GALVANİZLİ SAC KABLO KANALI VE KABLO MESNET ELEMANI | kg | 120,000 |
| 40 |  | 85.880.1304 |  | Kablo Muhafaza Borusu (450N) 110mm, KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan, yer altına) | m | 42,000 |
| 41 |  | 85.890.1101 |  | Toprak Kablo Kanalı Yapılması, KABLO KANALI YAPILMASI | m3 | 396,600 |
| 42 |  | ÖZEL POZ -1 |  | Harici Tip Ölçü, Ağ Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu | Adet | 2,000 |
| 43 |  | ÖZEL POZ -2 |  | Yangın Söndürme Cihazı | Adet | 1,000 |

3.3.2 Aydınlatma ve AG Havai Şebeke

| S. No | Poz No |  |  | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-001 |  |  | 3/4" Gaz Borusu (L : 2.15m) | Adet | 3,000 |
| 2 | 09.5-018 |  |  | 3x70/16+95 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (1.060 kg/m) | m | 1.171,000 |
| 3 | 85.209.1601 |  |  | Makara İzolator TK MI 85, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |
| 4 | 85.209.1602 |  |  | Makara İzolator mili TK IM 22, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |
| 5 | 85.209.1603 |  |  | Özengi Demiri TK OD 85, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |
| 6 | 85.209.1619 |  |  | Askı Kancası TK AK 100, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |
| 7 | 85.240.1311 |  |  | Armatür Sınıfı 11 (Sağ/Sol Tek Taraflı) M3, LED IŞIK KAYNAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | Ad | 32,000 |
| 8 | 85.790.1101 |  |  | 50 mm² NYY Kablo ve Gömülmesi, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 90,000 |
| 9 | 85.790.1203 |  |  | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65x65x7 Köşebent, TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI) | Ad | 3,000 |
| 10 | 85.800.2441 |  |  | 4x16ş mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 30,000 |
| 11 | 85.800.2458 |  |  | 3x95ş+50 mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 45,000 |

Madde 4- Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe' dir.

Madde 5- Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat esaslı sözleşme olup, yüklenici niteliği, türü, miktarı ve yaklaşık metrajı çerçevesinde teklif birim fiyat esası üzerinden, bu sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2.İşin sözleşme(ihale) bedeli,

6.2.1 Yeraltı ve YG Havai Şebeke Bedeli

| S. No |  | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 85.105.1903 | Muhtelif Cihaz ve Techizat Montajı İçin Gerekli, Galvanizli Demir Konstrüksiyon, PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR, İmalat montaj bedeline dahildir | kg | 168,000 |  |  |  |
| 2 |  | 85.105.2101 | Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu), SANTRİFÜJ BETONARME DİREKLER | kg | 51.280,000 |  |  |  |
| 3 |  | 85.105.2102 | Donatılı Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Emniyet Katsayısı: 2.21 Değişken Torsiyonlu), SANTRİFÜJ BETONARME DİREKLER | kg | 7.080,000 |  |  |  |
| 4 |  | 85.105.2201 | Yüksek Gerilim Taşıyıcı Traversler (T-27, T-50, T-80, T-125, T-250), BETONARME YÜKSEK GERİLİM TRAVERS VE KONSOLLAR | kg | 1.560,000 |  |  |  |
| 5 |  | 85.105.2202 | Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750), BETONARME YÜKSEK GERİLİM TRAVERS VE KONSOLLAR | kg | 1.415,000 |  |  |  |
| 6 |  | 85.105.2302 | PL-400, BETONARME TRANSFORORMATÖR PLATFORMU | Ad | 2,000 |  |  |  |
| 7 |  | 85.105.2402 | Alçak Gerilim Portatif Traversleri, BETONARME ALÇAK GERİLİM TRAVERSLERİ | kg | 366,000 |  |  |  |
| 8 |  | 85.203.1102 | Daire Kesitli Bakır Baralar (İçi Dolu), BAKIR BARALAR | kg | 22,950 |  |  |  |
| 9 |  | 85.209.1302 | SWALLOW AWG 3 (109.96 kg/km), ÇELİK- ALÜMİNYUM İLETKENLER | kg | 387,000 |  |  |  |
| 10 |  | 85.211.1806 | 36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip, PORSELEN HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ, VKS'lerde Galvaniz altlığı, civata,somun, rondela dahildir | Ad | 100,000 |  |  |  |
| 11 |  | 85.211.1915 | C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı), İZOLATÖR DEMİRLERİ | Ad | 67,000 |  |  |  |
| 12 |  | 85.211.1917 | C 35 Beton Travers için (Orta), İZOLATÖR DEMİRLERİ | Ad | 33,000 |  |  |  |
| 13 |  | 85.211.2201 | 40kN/11B, KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER | Ad | 42,000 |  |  |  |
| 14 |  | 85.211.2501 | Tek Gergi TertibatıTakımı: Swallow - Raven - Pigeon (K1), GERGi TERTiBATI (HIRDAVAT MALZEMESi) | Ad | 42,000 |  |  |  |
| 15 |  | 85.211.2708 | 36 kV 10 kA, METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR | Ad | 12,000 |  |  |  |
| 16 |  | 85.230.1102 | 250 - 400 kVA Dağıtım Trafosu AG Buşing İzolasyon Kapağı, İZOLASYON KAPAKLARI | Ad | 8,000 |  |  |  |
| 17 |  | 85.230.1106 | OG Buşing İzolasyon Kapakları, İZOLASYON KAPAKLARI | Ad | 6,000 |  |  |  |
| 18 |  | 85.230.1202 | SWALLOW AWG 3 (109.96 kg/km), ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER İÇİN TIRNAKLI (GEÇMELİ) KILIFLAR | m | 51,000 |  |  |  |
| 19 |  | 85.230.1605 | İzole Eldiven 36 kV için (Bir Çift), İZOLE MALZEMELER | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 20 |  | 85.230.1606 | İzole Halı 36 kV için, İZOLE MALZEMELER | m2 | 6,000 |  |  |  |
| 21 |  | 85.230.1607 | İzole Sehpa 36 kV için, İZOLE MALZEMELER | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 22 |  | 85.450.1103 | TİP-1B (DONANIMSIZ), TİP-1 TEK PARÇALI, HAVA veya GAZ YALITIMLI İÇERİDEN İŞLETİLEN TİP KOMPAKT MERKEZ (max.1600 kVA) | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 23 |  | 85.510.1302 | 24/36 kV/0,1 kV, GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 24 |  | 85.510.1403 | 36 kV, 630 A, 16 kA, KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 2,000 |  |  |  |
| 25 |  | 85.510.1803 | 36 kV, 630 A, 16 kA, AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 26 |  | 85.530.2504 | 36 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ) | Ad | 2,000 |  |  |  |
| 27 |  | 85.530.2603 | 36 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ) | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 28 |  | 85.530.2721 | 36 kV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm, DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI | Ad | 6,000 |  |  |  |
| 29 |  | 85.530.2722 | 36 kV 25-40 A L=635 mm 0=45 mm, DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI | Ad | 3,000 |  |  |  |
| 30 |  | 85.630.2612 | 400 kVA, 33 (28.5 - 34.5 kV)/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) DİREK TİPİ TRANSFORMATÖRLER (Alüminyum sargılı) | Ad | 2,000 |  |  |  |
| 31 |  | 85.700.1101 | 24 V 25 A 26 Ah, AKÜ-REDRESÖR GRUBU | Ad | 1,000 |  |  |  |
| 32 |  | 85.790.1101 | 50 mm² NYY Kablo ve Gömülmesi, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 50,000 |  |  |  |
| 33 |  | 85.790.1105 | 95 mm² Galvanizli Örgülü Çelik İletken, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 261,000 |  |  |  |
| 34 |  | 85.790.1203 | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65x65x7 Köşebent, TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI) | Ad | 41,000 |  |  |  |
| 35 |  | 85.800.2462 | 3x240ş+120 mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 60,000 |  |  |  |
| 36 |  | 85.830.3404 | 1x95ş/16 mm², 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) | m | 1.758,000 |  |  |  |
| 37 |  | 85.860.1404 | 1x95/16 mm², 19/33 (36) kV Dahili Tip Alüminyum Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) | Ad | 6,000 |  |  |  |
| 38 |  | 85.860.2004 | 1x95/16 mm², 19/33 (36) Harici Tip Alüminyum Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) | Ad | 12,000 |  |  |  |
| 39 |  | 85.880.1201 | 2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları, GALVANİZLİ SAC KABLO KANALI VE KABLO MESNET ELEMANI | kg | 120,000 |  |  |  |
| 40 |  | 85.880.1304 | Kablo Muhafaza Borusu (450N) 110mm, KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan, yer altına) | m | 42,000 |  |  |  |
| 41 |  | 85.890.1101 | Toprak Kablo Kanalı Yapılması, KABLO KANALI YAPILMASI | m3 | 396,600 |  |  |  |
| 42 |  | ÖZEL POZ -1 | Harici Tip Ölçü, Ağ Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu | Adet | 2,000 |  |  |  |
| 43 |  | ÖZEL POZ -2 | Yangın Söndürme Cihazı | Adet | 1,000 |  |  |  |
|  |  | Toplam : …………………………… |  |  |  |  |  |  |

6.2.2. Aydınlatma ve AG Havai Şebeke Bedeli

| S. No |  | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 08-001 | 3/4" Gaz Borusu (L : 2.15m) | Adet | 3,000 |  |  |  |
| 2 |  | 09.5-018 | 3x70/16+95 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (1.060 kg/m) | m | 1.171,000 |  |  |  |
| 3 |  | 85.209.1601 | Makara İzolator TK MI 85, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |  |  |  |
| 4 |  | 85.209.1602 | Makara İzolator mili TK IM 22, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |  |  |  |
| 5 |  | 85.209.1603 | Özengi Demiri TK OD 85, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |  |  |  |
| 6 |  | 85.209.1619 | Askı Kancası TK AK 100, ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR | Ad | 33,000 |  |  |  |
| 7 |  | 85.240.1311 | Armatür Sınıfı 11 (Sağ/Sol Tek Taraflı) M3, LED IŞIK KAYNAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | Ad | 32,000 |  |  |  |
| 8 |  | 85.790.1101 | 50 mm² NYY Kablo ve Gömülmesi, TOPRAKLAMA İLETKENLERİ | m | 90,000 |  |  |  |
| 9 |  | 85.790.1203 | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65x65x7 Köşebent, TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI) | Ad | 3,000 |  |  |  |
| 10 |  | 85.800.2441 | 4x16ş mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 30,000 |  |  |  |
| 11 |  | 85.800.2458 | 3x95ş+50 mm², 0.6/1 kV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) | m | 45,000 |  |  |  |
|  |  | Toplam : …………………………… |  |  |  |  |  |  |

6.3. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, keşif özeti cetvellerindeki fiyatlar esas teşkil etmez, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatlar esas alınır.

6.4. Projesinde bulunan, ancak keşif özeti cetvelinde bulunmayan ve/veya teknik gerekçeler sonucu yapılması zorunlu olan yeni imalatlar idarece yapılan proje değişikliği sonucu yapılması zorunlu olan yeni imalatlar; keşif özetindeki, keşif özetinde bulunmadığı takdirde birim fiyat cetvellerindeki, birim fiyat cetvellerinde bulunmadığı takdirde ilgili kurum ve kuruluşların analiz ve rayiçlerinden faydalanılarak oluşturulacak birim fiyatlara veya lüzumu halinde düzenlenecek yeni fiyatlara göre bulunacak tutarına göre yüklenicinin hak edişinden düşülecek veya hak edişe eklenecektir.

Madde 7- Sözleşme bedeline dâhil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13. Maddesi (j) bendi kapsamında istisnaya tabiidir.

Madde 8- Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5-Teknik Şartname,

6-Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği

7-Diğer Ekler,

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9- İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, yer teslim tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içinde tamamlayarak muayene ve kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12.2025 - 01.04.2026 tarihleri arasındaki 121 (yüz yirmi bir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sâri hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. %6 Kesin Teminat alınacaktır.

Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Müdürlüğünce hazırlanır ve ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

11.3. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

11.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12- İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 20 gün içinde onaylar.

Madde 13- Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için, avans verilmeyecektir.

Madde 14- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

14.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15- Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda OSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği hükümler uygulanır.

Madde 16- İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

16.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

16.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

Karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

16.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Madde 18- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği (madde 47) hükümlerine göre yürütülür.

Madde 19- Teminat süresi

19.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 20- Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

20.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 21- Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

21.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun belirleyeceği hükümler uygulanır.

Madde 22- Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

22.1. Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personeli yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

| Adet | Pozisyonu | Mesleki Ünvanı | Mesleki Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şantiye Şefi | Elektrik Mühendisi veya İnşaat Mühendisi | En az 3 yıl deneyimli |

22.2. Yüklenici, belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

|  | (Mesleki ünvan) için | TL/Gün |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrik Mühendisi veya İnşaat Mühendisi | 2000TL |

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

22.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 23- Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

c) Sözleşme bedelini %30 geçmemek şartı ile ilave iş ve iş miktarında artış.

Madde 24- Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

24.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

24.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

24.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

24.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

24.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

24.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

Madde 25- Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

25.1. Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhale ve Satın alma Yönetmeliğinin 51 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde OSB tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

25.2. 51 inci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

25.3. Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

25.4. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 26- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi, iş artışı ve işin tasfiyesi

26.1. Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.

26.2. Yönetim Kurulunun izniyle sözleşme bedelinin %30’u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir.

Madde 27- Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

27.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, idarenin belirleyeceği usule göre hesaplanır.

Madde 28- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

28.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yönetim Kurulunun belirleyeceği hükümler uygulanır.

28.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 29- Anlaşmazlıkların çözümü

29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Akçakoca mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 30- Hüküm bulunmayan haller

30.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği hükümler uygulanır.

Madde 31- Diğer hususlar

31.1. Yüklenici ihale konusu yapım işini (eseri) sözleşme eki inşaat, makine, tesisat, asansör, elektrik ve diğer işlere ilişkin özel ve teknik şartnameleri, zemin etüdü, ihale gününde mer'i deprem, ısı, yangın yönetmelikleri ve diğer mevzuata uygun şekilde meydana getirmek ve ruhsatlandırmak için gerekli tüm imalatlar sözleşme bedeline dâhildir. Söz konusu özel ve teknik şartnamelerde öngörülen ve ruhsat almak için zorunlu imalatların uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer almadığı gerekçesi ile yüklenici iş artışı talebinde bulunamaz.

Madde 32- Yürürlük

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 33- Sözleşmenin imzalanması

33.1. Bu sözleşme OTUZÜÇ maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………… tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

YÜKLENİCİ	                                                                         İDARE